Parfait 🚀
Voici la checklist exhaustive et séquencée de toutes les étapes à suivre pour construire ton site Power Pages jusqu’à avoir ton premier modèle “Installments Tracker” complet et fonctionnel.
Elle est organisée en 10 phases logiques, chacune avec ses sous-étapes concrètes.
Je te la construis comme un plan de production : tu peux la copier directement dans ton Notion ou ton plan de sprint.

⚙️ PHASE 1 – Préparation de l’environnement Power Pages

- Créer le site

  - Dans Power Pages → “Create site” → choisir le template vide (“Blank site”).

  - Nom : RiskDocumentationSite

  - URL : https://risk-docs.baobabgroup.com

- Activer les fonctionnalités nécessaires

  - Paramètres → Activer le multilingue (FR + EN).

  - Paramètres → Configurer les web-files et web-templates (Advanced Development).

- Configurer les deux langues

  - Langues : Français (par défaut) et Anglais (EN-US).

  - Définir les localisations d’URL : /fr/ et /en/.

🧱 PHASE 2 – Création de la structure de pages

- Créer les pages racines :

  - /accueil – Home

  - /dictionnaire – Dictionary

  - /glossaire – Glossary

  - /documentation – Documentation (listing)

- Créer la hiérarchie pour la documentation :

  - /documentation/{modele}/overview

  - /documentation/{modele}/data-model

  - /documentation/{modele}/kpis-dictionary

  - /documentation/{modele}/visuals

  - /documentation/{modele}/how-to-update

- Configurer la redirection de langue

  - FR → / fr/accueil

  - EN → / en/home

🧩 PHASE 3 – Création des layouts et composants

- Web Templates

  - LayoutGlobal.html : header + footer + conteneur.

  - LayoutDocumentation.html : layout 2 colonnes (sidebar + contenu).

  - Header.html : logo + menu + switch langue.

  - SidebarDocumentation.html : navigation locale du modèle.

  - Footer.html : mentions et liens.

- Composants (in /web-templates/components)

  - Banner.html

  - CardModel.html

  - TableKPIs.html (avec accordéons)

  - DiagramDictionary.html

  - GlossaryList.html

- Inclusion dans Power Pages

  - Relier chaque page à son layout via “Page Settings → Template”.

🎨 PHASE 4 – Implémentation du thème visuel

- Créer /assets/styles/baobab-theme.css

  - Définir les couleurs officielles Rubine (#E40473), Dark Purple (#4E107C), Orange (#FF6500), etc.

Baobab Color

  - Police : Poppins SemiBold (titres) / Inter Regular (texte).

- Appliquer la charte

  - Header et sidebar en Dark Purple.

  - Boutons primaires en Rubine.

  - Fonds de section en tints 10–20 %.

- Ajouter le fichier CSS dans le site

  - Web File → /styles/baobab-theme.css

  - Lier via <link> dans LayoutGlobal.html.

🧠 PHASE 5 – Données et fichiers JSON

- Créer le dossier /assets/data/

  - models.json

  - model_installments_tracker.json

  - dictionary_sources.json

  - glossary.json

- Remplir les fichiers selon les structures définies

  - Ajouter les traductions FR/EN.

  - Héberger les captures d’écran dans /assets/images/….

- Créer le script /assets/scripts/jsonLoader.js

  - Fonction loadJSON(filePath) → retourne le JSON selon langue.

- Créer /assets/scripts/language.js

  - Gestion du switch FR/EN + détection de l’URL.

🌍 PHASE 6 – Implémentation multilingue

- Configurer les ressources dans Power Pages

  - resx : traduire les labels statiques (menu, footer, boutons).

- Ajouter le switch langue

  - Bouton dans le header : FR | EN

  - Script redirige → même path avec prefixe langue.

- Adapter le JSON loader

  - Si URL contient /fr/ → afficher descriptionFR, sinon descriptionEN.

🧾 PHASE 7 – Pages fonctionnelles (contenu dynamique)

A. Accueil

- Inclure la bannière (Banner.html).

- Charger models.json.

- Boucler (for each model) → CardModel.html.

- Activer le bouton “Voir la doc” uniquement si status = done.

B. Dictionnaire

- Charger dictionary_sources.json.

- diagram.js → générer le graphe interactif (vis-network.js).

- Clic sur source → ouvre une modal latérale gauche avec son dictionnaire (nom + description).

C. Glossaire

- Charger glossary.json.

- Tri alphabétique + recherche par mot-clé.

- Affichage en colonnes responsives.

D. Documentation / modèle

- Charger le fichier JSON correspondant (model_installments_tracker.json).

- Injecter les sections : overview, data model, kpis, visuals, how to update.

- Activer la sidebar (onglet actif surligné).

- Accordéons sur les formules DAX (JS collapse).

- Images cliquables (zoom / lightbox).

📸 PHASE 8 – Préparation du modèle : Installments Tracker

- Rassembler les ressources

  - Captures : data model, overview, visuals.

  - Description : résumé FR/EN, KPIs, formules DAX.

- Remplir model_installments_tracker.json

  - Overview → description + onglets.

  - Data Model → source(s) + capture.

  - KPIs → tableau des indicateurs.

  - Visuals → image annotée + sections.

  - How to update → liste d’étapes.

- Mettre à jour models.json

  - Ajouter :

  - {

  - "id": "installments_tracker",

  - "nameFR": "Suivi des Échéances",

  - "nameEN": "Installments Tracker",

  - "frequency": "Mensuelle",

  - "status": "done"

  - }

- Tester la navigation complète

  - Accueil → clic “Voir la doc” → overview → sidebar opérationnelle.

🧰 PHASE 9 – Tests et validation

- Test de langue

  - Passer de /fr/documentation/... à /en/documentation/... → contenu traduit.

- Test de navigation

  - Liens du header et du sidebar.

  - Diagramme interactif → modale dictionnaire.

- Validation responsive

  - Desktop, tablette, mobile.

  - Vérifier la lisibilité et la cohérence du thème.

- Performance

  - Vérifier le chargement asynchrone des JSON.

🚀 PHASE 10 – Publication et extensions

- Publier le site

  - “Sync → Publish”.

- Sauvegarder la configuration

  - Exporter les web templates et scripts.

- Étapes futures

  - Ajouter d’autres modèles (GLP, Vintage, etc.)

  - Créer la recherche globale (tous modèles + glossaire).

  - Ajouter analytics (page views).